PLANOWANE INWESTYCJE GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2004

|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. Nr XV/138/2003 z dnia 29 grudnia 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2004 ROKU I LATACH NASTEPNYCH |
| Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa | Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów | Dotychczas poniesione nakłady | Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania | Nakłady planowane na rok 2005 | Nakłady planowane na rok 2006 | Zwięzły opis prac do wykonania w 2004 roku (zakres rzeczowy) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| INWESTYCJE KONTYNUOWANE |  |  |  |  |  |  |
| Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki 600 60016 6050 | 100 000 | 86 500 |  | 13 500 |  | Wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej o pow. Około 950 m2 wraz z kanalizacja deszczową |
| Budowa ulicy Wyspiańskiego 600 60016 6050 | 744 800 | 431 800 | 313 000 |  |  | Realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II odcinek około 445 mb szer. 6 m zapłata za roboty wykonane w 2003 |
| Zakup komputerów 750 75023 6060 | 68 000 | 28 000 | 40 000 |  |  | Zakup komputerów oraz drukarek laserowych oraz serwera i modernizacja sieci elektrycznej |
| Zakup samochodu na potrzeby OSP – Wałdowo, Lutowo i Lutówko 754 75412 6060 | 182 000 | 142 000 | 40 000 |  |  | Raty na wykup samochodu bojowego na potrzeby OSP Lutówko |
| Budowa filii SP nr w Sępólnie Kraj. 801 80101 6050 | 1 127 000 | 794 029 |  |  | 332 971 |  |
| Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 801 80101 6050 | 938 885 | 50 000 | 200 000 | 100 000 | 588 885 | Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24 *12,0 połączonej z budynkiem szkolnym. Wykopy wraz z fundamentami pod salę gimnastyczna oraz robotami rozbiórkowymi związanymi z połączeniem ze starym obiektem szkoły |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno 900 90001 6050 | 7 506 825 | 4 503 141 | 1 170 000 | 596 290 | 1 237 394 | Zapłata za dokumentację techniczną budowy kolektorów od miejscowości Kawle aż po rzekę Sępolenke ze współfinansowaniem z funduszy akcesyjnych |
| Gazociąg Piaseczno 900 90095 6050 | 100 000 | 52 000 | 23 000 | 27 000 |  | Partycypacja w budowie gazociągu w Piasecznie |
| Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG 900 90095 6050 | 127 100 | 106 550 | 20 550 |  |  | Wykup nieruchomości na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych |
| INWESTYCJE NOWE |  |  |  |  |  |  |
| Remont kapitalny budynek urzędu 750 75023 6050 | 47 200 |  | 47 200 |  |  | Wymiana tynków zewnętrznych budynku urzędu |
| Budowa wodociągu Komierowo Wałdowo wraz z przyłączem 900 90095 6050 | 194 210 |  | 194 210 |  |  | Wodociąg wraz z przyłączem gdzie planuje się pozyskanie środków i tak: 75% refundacja wydatków w ramach programu Sapard, 25% środki własne |
| Urząd skarbowy 900 90095 6050 | 75 000 |  | 75 000 |  |  | Wykup nieruchomości na potrzeby Urzędu Skarbowego |
| Projekty techniczne 900 90095 6050 | 50 000 |  | 50 000 |  |  | Wykonanie dokumentacji technicznej na wodociągi Grochowiec, Wiśniewka, Dziechowo |
| RAZEM | 11 261 020 | 6 194 020 | 2 172 960 | 736 790 | 2 159 250 |  |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz