Załącznik Nr 2 d

OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakup koparko – ładowarki  - plan: 20 000,00 zł

01009 6230

Wykonanie: 20 000,00 zł, co stanowi: 100,00 %

Przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Sępólnie Krajeńskim dotację celową na zakup koparko-ładowarki. Zgodnie z umową kwota została przekazana w jednej racie.

Budowa wodociągów  plan:  640 000,00 zł

01010 6050

Wykonanie:  255 042,35 zł,  co stanowi:  39,85 %

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycja polegająca na budowie

wodociągu Sikorz (dotyczy robót uzupełniających) – wykonawca - PHU PROJBUD

Sp. z o.o. Sępólno Krajeńskie,

- wykonano dokumentację projektową budowy wodociągu Radońsk - Iłowo- Jazdrowo –

roboty dodatkowe do umowy podstawowej – wykonawca - ZUT Probudin Bydgoszcz,

- wykonano dokumentację projektową budowy wodociągu Wiśniewka-Lutowo – wykonawca -  ZUT PROBUDIN Bydgoszcz,

-  zapłacono fakturę częściową na budowę sieci wodociągowej Radońsk-Iłowo-

Jazdrowo, Trzciany oraz Piaseczno-Trzciany – wykonawca  - ZGK Sępólno Krajeńskie.

Wykonanie zadania planowane jest na dwa lata (2009 i 2010). Większość zaplanowanych wydatków na ten rok zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

Realizacja programu Odnowa Wsi   plan: 250 000,00 zł

01041 6059

Wykonanie:  0,00 zł,  co stanowi:  0,00 %

- planowane rozstrzygnięcie i rozpoczęcie robót w II półroczu,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 6050 - plan: 1 681 848,18 zł

Wykonanie:  187 538,18 zł,   co stanowi 12 %

- budowa drogi gminnej Wiśniewa-Lutowo - plan: 435 000,00 zł

Wykonanie:  3 500,00 zł,   co stanowi 0,80 %

– inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa dróg i chodników na terenie Gminy – plan: 1 218 248,18 zł

Wykonanie:  155 978,18 zł,   co stanowi 12,80 %

- montaż, podłączenie i utwardzenie placu pod TOI TOI

- budowa chodnika – MLKS „Krajna”

- ułożenie chodnika na ulicach: Sportowej, Odrodzenia i Szkolnej, Reymonta oraz

Mickiewicza,

- umowy zlecenia z tytułu nadzoru,

Większość prac jest w fazie realizacji i ich zakończenie planowane jest w II połowie roku.

- dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej – plan: 28 600,00 zł

Wykonanie:  28 060,00 zł,   co stanowi 98,11 %

- wykonano zamienny projekt wykonawczy branży drogowej wykonania chodników i ścieżek    rowerowych w ul. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim – wykonawca -  Scott Wilson Poznań. Faktura została  zapłacona w I  połowie 2009 r.

Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Kraj. - plan:  590 000,00 zł

60016 6059

Wykonanie:  0,00 zł,   co stanowi 0,00 %

- prace w trakcie realizacji; w II półroczu zostanie wprowadzony plan §6058

60016 6060 - plan: 240 000,00 zł

Wykonanie:  168 356,84 zł,   co stanowi 70,15 %

- zakup tłucznia do utwardzania dróg gminnych  - plan: 220 000,00 zł

Wykonanie:  150 056,84 zł,   co stanowi 68,21 %

- większość prac związanych z utwardzaniem i modernizacją dróg gminnych

postanowiono wykonać w I połowie roku ze względu na panujące warunki pogodowe i

warunki na drogach.

- zakup wiat przystankowych na terenie gminy - plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 18 300,00 zł,   co stanowi 91,50 %

- inwestycja została zrealizowana w I półroczu

Dofinansowanie budowy chodników i dokumentacji obwodnicy - plan:  55 000,00 zł

60016 6620

Wykonanie:  25 000,00 zł,   co stanowi 45,45 %

- pozostała część zostanie przekazana w II półroczu – zgodnie z zawartym porozumieniem,

TURYSTYKA

Urządzanie kąpieliska miejskiego – plan: 50 000,00 zł

63095 6050

Wykonanie: 6 655,43 zł , co stanowi 13,31 %

- wykonanie ław fundamentowych pod domek ratownika  na plaży miejskiej – wykonawca ZTiU w Sępólnie Krajeńskim,

- wyposażenie boiska do siatkówki plażowej.

Dalsze prace związane z urządzeniem kąpieliska planuje się wykonać w II połowie 2009 roku.

Wyłoniono wykonawcę domku ratownika na plaży miejskiej, jednak ze względów na zastrzeżenia techniczne ze strony zamawiającego nastąpiło zerwanie umowy.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wymiana dachu na budynkach komunalnych – plan:  160 000,00 zł

70004 6050

Wykonanie: 60 000,00 zł, co stanowi 37,50 %

- wymiana dachu w Jazdrowie

Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu br. oraz planowany jest na ten okres remont dachu w Wałdówku.

Wykup gruntu przy Urzędzie Miejskim – plan:  10 000,00 zł

70005 6060

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

- wykup przejścia przy UM (do ul. Szkolnej) – do realizacji w II półroczu,

Pomoc finansowa dla Gminy Kamień Pomorski – plan:  10 000,00 zł

70095 6300

Wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

- wydatek II półrocza

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Utwardzanie placu na terenie cmentarza – plan:  10 290,00 zł

71035 6050

Wykonanie: 10 290,00 zł, co stanowi 100,00 %

ADMINISTRACJA PUBLICZA

75023 6060 - plan: 124 437,84 zł

Wykonanie: 54 323,84 zł,   co stanowi 43,66 %

- wymiana urządzeń komputerowych - plan: 18 960,00 zł

Wykonanie:  18 960,00 zł,   co stanowi 100,00 %

- zakup czterech komputerów wraz z licencjami oraz laptopa – wydatki w całości

zrealizowane w I półroczu,

- zakup urządzeń zabezpieczających sieć – plan: 15 477,84 zł

Wykonanie:  15 477,84 zł,   co stanowi 100,00 %

- zakup urządzenia Netasq zabezpieczającego sieć zewnętrzną – wydatki w całości

zrealizowane w I półroczu,

- zakup urządzeń poligraficznych – plan 20 000,00 zł

Wykonanie:  19 886,00 zł,   co stanowi 99,43 %

- zakup dwóch kserokopiarek – wydatki w całości zrealizowane w I półroczu,

- przebudowa centrali telefonicznej – plan: 25 000,00 zł

Wykonanie:  0,00 zł,   co stanowi 0,00 %

- przebudowa urządzeń telefonicznych przewidziana jest w II półroczu 2009 r.

- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów -  plan: 45 000,00 zł

Wykonanie:  0,00 zł,   co stanowi  0,00 %

- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów przewidziane jest w II półroczu 2009 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim – plan: 9 000,00 zł

75411 6620

Wykonanie:  9 000,00 zł,   co stanowi 100,00 %

Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Sępólnie Krajeńskim – plan: 120 000,00 zł

75412 6230

Wykonanie:  3 000,00 zł,   co stanowi 2,5 %

Zgodnie z umową  Nr 19/2009 zawartą w dniu 18 maja 2009 r. pomiędzy Gminą Sępólno Kraj., a OSP Sępólno Kraj. dotacja na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem została/zostanie przekazana: I transza do 29 maja 2009 r. – kwota 3 000 zł i II transza do 31 lipca 2009 r. – kwota 117 000 zł. Z I transzy został dokonany zakup sprzętu ratownictwa medycznego co stanowić będzie wyposażenie nowo zakupionego pojazdu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 6050 - plan: 945 500,00 zł

Wykonanie: 102 452,01 zł,   co stanowi 9,23 %

- utwardzanie polbrukiem terenu przy ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim - plan: 30 000,00zł

Wykonanie: 0,00 zł,   co stanowi 0,00 % - prace zaplanowane na II półrocze,

- budowa ogrodzenia boiska sportowego w ZS w Wałdowie - plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 16 797,21 zł,   co stanowi 83,99 % - większość wykonano w I półroczu,

- urządzanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie -plan: 67 500,00 zł

Wykonanie: 66 744,80 zł,   co stanowi 98,88 %	- większość wykonano w I półroczu,

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

– plan: 810 000,00 zł

Wykonanie: 15 250,00 zł,  co stanowi 1,88 %

- wykonano dokumentację projektową modernizacji c.o. wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim – wykonawca - PHU PROJBUD Sp. z o.o. Sępólno Krajeńskie. W maju  został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizacje oraz wymianę  instalacji c.o. w  Budynku ZS nr 1  w Sępólnie Kraj., jednak  został  on unieważniony  ponieważ wszystkie oferty  przekraczały  kwotę zaplanowaną w budżecie na 2009r.  22 czerwca został ogłoszony II przetarg nieograniczony, rozstrzygnięcie zaplanowano na lipiec br.

Rozpoczęcie prac związanych z termomodernizacją planowane jest po rozstrzygnięciu przetargu – II półrocze 2009 roku.

- rozbudowa szkoły z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne oraz z zapleczem dla oddziału przedszkolnego w SP w Wiśniewie – plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 3 660,00 zł,  co stanowi 20,33 % - większość prac do realizacji w II półroczu,

Zakup kserokopiarki laserowej dla SP Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim – plan: 5 000,00 zł

80101 6060

Wykonanie:  0,00 zł,   co stanowi 0,00 %

- zostanie zakupiona w II półroczu,

80103 6050 - plan: 34 105,00 zł

Wykonanie: 29 658,10 zł,   co stanowi 86,96 %

- budowa ogrodzenia przy ZS w Zbożu - plan: 10 852,00zł

Wykonanie: 6 405,63 zł,   co stanowi 59,03 %

- zakup pieca miałowego dla ZS w Lutowie – modernizacja instalacji cieplnej

- plan: 23 253,00 zł

Wykonanie: 23 252,47  zł,   co stanowi 100,00 %

- inwestycja zrealizowana w I półroczu,

Budowa sali rehabilitacyjnej z częścią socjalną oraz magazynem na potrzeby Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi -  plan: 232 783,00 zł

80104 6050

Wykonanie: 0,00 zł,   co stanowi 0,00 %

- inwestycja planowana do realizacji w II półroczu,

POMOC SPOŁECZNA

Termomodernizacja obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej -  plan: 22 750,00 zł

85219 6050

Wykonanie: 0,00 zł,   co stanowi 0,00 %

- termomodernizacja  i remont obiektu przewidziany jest w II półroczu 2009 r.

Zakup serwera dla OPS -  plan: 15 000,00 zł

85219 6060

Wykonanie: 0,00 zł,   co stanowi 0,00 %

- ze względu na oferty cenowe oraz możliwości technologiczne zakup serwera zgodnie z harmonogramem zaplanowany został na II półrocze 2009 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budowa kanalizacji plan: 2 555 000,00 zł

90001 6050

Wykonanie: 145 485,27 zł,   co stanowi 5,69 %

- wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w

Sępólnie Krajeńskim – wykonawca - ZUT PROBUDIN Sp. z o.o. Bydgoszcz,

-  wykonano 20 przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim, o

długości 252,0 mb  - wykonawca- ZGK Sępólno Krajeńskie,

-  wykonano kosztorysy inwestorskie i nakładcze budowy sieci kanalizacji sanitarnej i

deszczowej w Sępólnie Krajeńskim -wykonawca- IZOL Sp. z o.o. Włocławek.

W II półroczu 2009 roku rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy S. Kisielewskiego, H. Sawickiej, Słonecznej, Orzeszkowej, Targowej, na Os.Jana Pawła II oraz budowa przepompowni i separatora przy ul. H. Sawickiej w Sępólnie Krajeńskim.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -  plan: 100 000,00 zł

90015 6050

Wykonanie:  0,00 zł,   co stanowi 0,00 %

- ul. Targowa  - inwestycja do realizacji w II półroczu,

90095 6050 - plan: 310 000,00 zł

Wykonanie: 25 289,00 zł,   co stanowi 8,2 %

- remont kapitalny szaletu miejskiego - plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł,   co stanowi 50,00 %

- termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Szkolnej 4 - plan: 250 000,00 zł

Wykonanie:  5 289,00 zł,   co stanowi 2,12  %

- opracowano audyt energetyczny budynku – wykonawca - HYDROTERM Bydgoszcz,

- wykonano kosztorysy na termomodernizację budynku – wykonawca - Stefan Dropiński,

W II półroczu 2009 roku rozpocznie się termomodernizacja ośrodka zdrowia przez    wyłonioną w przetargu firmę DOMPOL Sp. z o.o. z Torunia.

- rewitalizacja miasta -  plan: 20 000,00 zł

Wykonanie:  0,00 zł,   co stanowi 0,00  %

Zlecenie wykonania Lokalnego Planu Rewitalizacji planuje się w II półroczu 2009 roku.

90095 6060 - plan: 264 000,00 zł

Wykonanie: 210 000 zł,   co stanowi 79,60 %

- wykup nieruchomości przy ul. Jeziornej - plan: 224 000,00 zł

Wykonanie – 210 000,00 zł,   co stanowi  93,75  %

- zakup placów zabaw - plan: 40 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł,   co stanowi 0,00  %

Urządzeni zabawowe stanowiące wyposażenie placów zabaw w Sępólnie Krajeńskim zostaną zakupione w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 35 315,34 zł. Wykonawca Biuro Regionalne NOVUM Golub-Dobrzyń zamontuje urządzenia zabawowe na Placu Przyjaźni, ul. Krasickiego oraz ul. Polnej w Sępólnie Krajeńskim w II półroczu 2009 roku.,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109  6050 - plan: 550 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł,   co stanowi 0,00 %

- termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie -  plan: 400 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł,  co stanowi – 0,00 %

W II półroczu 2009 roku rozpocznie się termomodernizacja WOK przez wyłonioną w przetargu firmę DOMPOL Sp. z o.o. z Torunia.

- termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie -  plan: 150 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł,  co stanowi – 0,00 %

W II półroczu 2009 roku rozpocznie się termomodernizacja WOK przez wyłonioną w przetargu firmę DOMPOL Sp. z o.o. z Torunia.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601  6050 - plan: 2 506 000,00 zł

Wykonanie:  599 949,03 zł,   co stanowi 23,94 %

- budowa  stołówki na obiektach MLKS Krajna  plan: 300 000,00 zł

Wykonanie – 248 278,23 zł,  co stanowi -  82,76%

- wykonano przyłącze ciepłownicze oraz instalację c.o. wraz z węzłem cieplnym w

budynku stołówki MLKS Krajana w Sępólnie Krajeńskim – wykonawca -  ZGK

Sępólno Krajeńskie.

- zrealizowano inwestycję polegającą na budowie stołówki przy MLKS Krajna w Sępólnie

Krajeńskim – wykonawca - Zakład Usługowo-Handlowy Roman Mischke Tuchola.

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

- zakupiono wyposażenie stołówki (krzesła, stoły),

Zgodnie z umową należność wykonawcy  została przekazana po zakończeniu robót czyli w  I półroczu 2009 r.

- rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej  na terenie Pojezierza Krajeńskiego  plan: 661 000,00 zł

Wykonanie – 326.557,80 zł,  co stanowi – 49,40 %

-  wykonano dokumentację projektową zagospodarowania nabrzeża Jeziora Więcborskiego-

wykonawca -  Usługi Projektowo-Budowlane Kazimierz Plata Kamień Krajeński,

-  wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą

towarzysząca łącząca Gminę Sępólno Kraj. z Gminą Więcbork oraz zagospodarowaniem

Jeziora Więcborskiego  - wykonawca – Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego

s.a. Gdańsk. Środki wydatkowano na dokumentację projektową ścieżki rowerowej dla

Gminy Więcbork.

-  opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu kluczowego "Rozwój rekreacji,

turystyki i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – wykonawca- Faber Consulting

Toruń,

- zaktualizowano kosztorysy dla hali widowiskowo-sportowej oraz wykonano dodatkowe

egzemplarze projektu budowlanego - wykonawca - POBUD Bydgoszcz,

-  zaktualizowano kosztorysy oraz projekty na budowę mola spacerowego– wykonawca -

Biuro Usługowo-Handlowe BIUROMECHANIK Włocławek.

- budowa boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim - plan: 1 500 000,00 zł

Wykonanie – 25 113,00 zł, co stanowi – 1,67 %

-  wykonano dokumentację projektową budowy boiska sportowego wraz z zapleczem

socjalnym przy Zespole Szkół Nr 3 w Sępólnie w ramach realizacji programu "Moje

Boisko Orlik 2012" – wykonawca – PHU PROJBUD Sępólno Krajeńskie.

Przedmiotową inwestycję planuje się zrealizować do 28.08.2009 roku – wykonawca –

Przedsiębiorstwo Usługowe Hydro – Eko Mirosław Rożek Chojnice. Płatność nastąpi w

II połowie 2009 r.

- wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku kuchni na terenie MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim – plan: 45 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 %

Przedmiotowa inwestycja jest w trakcie realizacji, natomiast zapłata za fakturę nastąpi w miesiącu lipcu. Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany M. Trociński Sępólno Krajeńskie.