Załącznik Nr 2 e
Zwięzły opis inwestycji wykonanych w 2006 roku

Budowa wodociągów  - 547.796,00 zł

010 01010 6050

Wykonanie  499.681,78 zł     co stanowi     91,22%

Budowa wodociągów  - wodociąg Grochowiec – Świdwie

Plan  110 000,00 zł

Wykonanie  –  110 000,00 zł - 100 %

Zapłata za II część wodociągu do Grochowca. Roboty wykonane przez firmę z Koronowa oraz zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz zajęcie pasa drogowego.

Sporządzenie projektu technicznego wodociągu

Plan  50 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł    - 0 %

Wyłoniony wykonawca firma B&B Burglin z Chojnic na zaprojektowanie wodociągów: Piaseczno, Trzciany, Wałdówko, Chmielniki. Zakres zadania określony w umowie nie został zakończony, w związku z powyższym nie zapłacono za usługę.

Budowa wodociągu wiejskiego  Dziechowo

Plan 254 615,00 zł

Wykonanie 254 615,00 zł - 100 %

Zapłata za II część etapu budowy wodociągu do Dziechowa. Zadanie wykonane przez firmę Instal Człuchów, zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Zakład Usługowy Instalacji Wod-Kan, Gaz i CO Bronisław Mogiełka.

Sieć wodociągowa we wsi Wiśniewka

Plan 133 181,00 zł

Wykonanie 133 181,00 zł - 100 %

Budowa wodociągu do Wiśniewki. Roboty wykonywane przez Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych w Złotowie. Zapłata za I etap budowy wodociągu.

Rozwój obszarów wiejskich 458 701,30   zł

010  01036 6058 / 59

Wykonanie 458 701,30   co stanowi  100 %

Budowa boisk

Plan 166 999,70 zł

Wykonanie 166 999,70 zł -  100 %

Budowa boisk sportowych w miejscowościach: Wiśniewka, Skarpa, Komierowo, Włościbórz, Świdwie, Lutówko. Zadanie wykonane przez firmę SPEED SPORT z Warszawy. Na powyższe zadanie pozyskano środki z programu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektor żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w wysokości  w wysokości 109.505,81 zł.

Place zabaw

Plan 99 015,20    zł

Wykonanie 99 015, 20 zł  - 100 %

Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Wiśniewka, Skarpa, Wysoka, Teklanowo, Niechorz, Wałdowo. Zadanie wykonane przez firmę BET-KAM z Redy. Na powyższe zadanie pozyskano środki z programu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektor żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w wysokości  w wysokości 64.928 zł.

Świetlice

Plan 192 686,40 zł

Wykonanie 192 686,40 zł – 100 %

Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Wiśniewka, Komierowo, Zalesie, Wysoka, Włościbórz, Świdwie, Skarpa, Teklanowo, Piaseczno, Lutówko, Lutowo. Remont świetlic wykonany przez firmę ZSakłąd Ogólnobudowlany Stanisław Dalecki – Sępólno Krajeńskie. Wyposażenie świetlic w:

- sprzęt AGD RTV firma handlowa Feni sp. z o.o. z Bydgoszczy,

- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz drukarki laserowe przez firmę DGM Computers z Poznania,

- meble kuchenne  Zakład Produkcji Mebli Kuchennych „LEMAR – KUCHNIE” Sępólno Krajeńskie. Na powyższe zadanie pozyskano środki z programu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektor żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w wysokości  w wysokości 126.346,40 zł.

Droga i chodniki  1 336 440,05 zł

600 60016 6050

Wykonanie 1 256 398,08  zł co stanowi 93,61 %

Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki

Plan  198 884,00  zł

Wykonanie 198 884,00 zł  - 100 %

Utwardzenie drogi dojazdowej wraz z targowiskiem oraz miejscami parkingowymi w pobliżu rzeki Sępolenki. Zadanie wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

Budowa chodników i dróg (promenada)

Plan 396 376,00  zł

Wykonanie 396 376,00 zł - 100 %

Budowa parkingów przy: Bibliotece Publicznej,  ul. Szkolnej, przy przedszkolu na ul. Wojska Polskiego. Budowa (remont) dróg i chodników: chodnik przy OPS-ie, chodnik Wiśniewa, chodnik BoWiD, ul.Buczka i Parkowa, ul. Bema, ul. Wodna + Krzyżowa, chodnik Zboże, promenada przy J. Sępoleńskim, droga dojazdowa do kościoła we Włościborzu.

Budowa chodnika w miejscowości Lutowo

Plan  40 000,00 zł

Wykonanie 40 000 zł  - 100 %

Budowa chodnika oraz utwardzenie placu w Lutowie. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Krajeńskim.

Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno

Plan  140 000,00 zł

Wykonanie 60 003,00 zł - 42,86 %

Wyłoniony w przetargu wykonawca: firma SOLO z Tucholi. Zadanie w trakcie realizacji.

Z uwagi na to, że zakończenie robót przewidziano na 30.04.2007 r. w roku 2006 zapłacono za  faktycznie wykonane roboty ww. kwocie.

Utwardzenie dróg na terenie sołectw

Plan  150 000,00 zł

Wykonanie 150 000,00 zł - 100 %

Utwardzanie dróg na terenie sołectw kamieniem wapiennym. Dostawca kruszywa wyłoniony 
w drodze przetargu nieograniczonego firma Damo z Łowicza.

Budowa drogi – ul. Szkolna

Plan  78 097,62  zł

Wykonanie  78 097,62 zł  - 100 %

Położony został dywanik asfaltowy na ul. Szkolnej oraz naniesione zostały znaki poziome. Roboty wykonane przez firmę DROGBUD z Nakła.

Budowa drogi – ul. Jeziorna

Plan  150 000,00 zł

Wykonanie  150 000,00 zł - 100  %

Ułożony został chodnik oraz utwardzona jezdnia na ul. Jeziornej. Zadanie wykonane przez Zakład Robót Publicznych z Sępólna Krajeńskiego.

Sporządzenie dokumentacji na obwodnice

Plan 83 082,43 zł

Wykonanie 83 082,43 zł – 100 % - środki przekazane do Starostw Powiatowych

Projekt wykonany przez  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA z Gdańska      wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Powyższa kwota to dotacja do zadania współfinansowanego ze Starostwem Powiatowym oraz innymi samorządami wchodzącymi 
w skład Powiatu Sępoleńskiego.

Sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg

Plan  100 000,00 zł

Wykonanie  100 000,00 zł – 100 %

Wykonanie projektu technicznego „Molo spacerowe wraz amfiteatrem i przebudową nabrzeża” przez firmę Izol z Włocławka.

Wykonanie projektu technicznego na budowę ul. Turystycznej, Polna, Plażowa, Letniskowa, Zielona, Kwiatowa, Wypoczynkowa, Wczasowa, Sadowa przez firmę „ Zakład Usług technicznych i reklamowych MP” Piotr Milik

Remont pomieszczeń z przystosowaniem na budynek mieszkalny - Zalesie 37                                                 700 70004 6050

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 14 000,00 zł - 100 %

Remont budynku w Zalesiu z przystosowaniem na mieszkania wykonany przez Zakład Robót Publicznych z Sępólna Krajeńskiego.

Ogrodzenie cmentarza w Wałdowie

710 71035 6050

Plan 47 968,48 zł

Wykonanie 47 968,48 zł - 100 %

Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu, Zakład Kamieniarski „Kamyszek” z Piaseczna. Wykonany I etap zadania. Etap II wykonywany będzie w 2007 r.

Zakup komputerów

750 75023 6050

Plan  100 000,00 zł

Wykonanie 100 000,00 zł - 100 %

Zakup komputerów, oprogramowania, licencji oraz kserokopiarek na potrzeby administracyjne urzędu. Dostawca kserokopiarek, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego firma Technika Biurowa  Jarosław Drab z Białośliwia.

Dostawca komputerów wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego firma EXON Komputer System Andrzej Jassowicz  z Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutowie

801 80101 6050

Plan  235 108,00 zł

Wykonanie 235 108,00 zł - 100 %

Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie rozbite na 2 etapy. Wykonany I etap, który obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację C.O.

Zakup autobusu

801 80113 6060

Plan 229 094,00 zł

Wykonanie 229 094,00 zł - 100 %

Zakupiono  autobus 20-to osobowy (19+1) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 na wózkach inwalidzkich. Dostawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego firma Kapena SA z siedziba w Słupsku. Na powyższe zadanie otrzymano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 170.518,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – pozostała

900 90001 6050

Plan  578 141,68 zł

Wykonanie 578 141,68 zł - 100 %

Roboty dodatkowe na ul. Wojska Polskiego: budowa kanału deszczowego oraz sanitarnego wykonane przez Ekomel z Chojnic.

Wykonanie nawierzchni na ul. Sienkiewicza przez firmę Wimar z Koronowa.

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez Izol z Włocławka.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej  - Wimar z Koronowa.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Sępólno Krajeńskie - Kawle - etap VII

900 90001 6058/ 6059

Plan 1 406 494,97 zł

Wykonanie  1 406 494,97 zł - 100  %

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim ul. Turystyczna , Polna oraz ulice przyległe. Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Izol Włocławek, oraz promocja projektu (tablice promocyjne, foldery).

Na powyższe zadanie zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 420.000,00 zł oraz pozyskano środki z funduszu ZPORR w wysokości 843 896,64 zł, z budżet państwa 140 649,44 zł.

Zadanie obejmowało również pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez firmę IZOL 
z Włocławka oraz promocja projektu (tablice promocyjne, foldery)

Oświetlenie na ulicy Koronowskiej

900 90015 6050

Plan 110 997,52 zł

Wykonanie 110 997,52 zł – 100 %

Oświetlenie na ul. Koronowskiej wykonane przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne TELTOR-POL Północ  SA z Gdańska.

Oświetlenie targowiska w Sępólnie Kraj.

900 90015 6050

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 9.699,00 zł – 12,12 %

Zapłata za wykonanie projektu technicznego oświetlenia targowiska miejskiego. Projektant wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – firma Ekomal z Tucholi.

Wykonano tylko dokumentację techniczną z uwagi na proces uprawomocnienie się decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, nie możliwe było wykonanie całego przedsięwzięcia.

Modernizacja budynku urzędu

900 90095 6050

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 109 950,00 zł – 91,63%

Zadanie wykonane w całości przez Zakład Gospodarki komunalnej z Sępólna Krajeńskiego. Obejmowało remont elewacji zewnętrznej od ul. Szkolnej. Zadanie wykonane za niższą kwotę w uwagi na to, że wykonawca został wyłoniony dopiero po 2 nieskutecznych przetargach, a za realizację zadania przedstawił kwotę niższą niż przewidziano w budżecie.

Adaptacja budynku biurowo administracyjnego

900 90095 6050

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 190 340,17 zł – 95,17 %

Zakończono adaptację budynku przy ul. Szkolnej na potrzeby funkcjonowania OPS wraz 
z robotami w części piwnicznej. Zadanie wykonane przez Zakład Robót Publicznych. Po ostatecznym określeniu wartości zadania jego koszt ukształtował się na poziomie wskazanym w wykonaniu.

Remont budynku w  Wałdowie

900 90095 6050

Plan 45 065,00 zł

Wykonanie 45.000,00 zł – 99,86 %

Remont budynku po GS na lokale socjalne. Zadanie wykonane przez zakład Robót Publicznych z Sępólna Krajeńskiego.

Zakup komputerów i drukarki

92109 6060

Plan 4 500,00 zł

Wykonanie 4.500 zł – 100 %

Zakupiono komputery i drukarkę na potrzeby działania świetlicy wiejskiej „Kłosik” w Zbożu. Rada Sołecka  pozyskała środki w wysokości 15.505,00 zł z FWW.

Hala widowiskowo-sportowa

926 926001 6050

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 44.066,40 zł – 44,07 %

Wyłoniono firmę projektową  w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa POBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy.

Wykonawca złożył tylko komplet projektu budowlanego. W związku z brakiem decyzji 
o warunkach zabudowy nie można było zakończyć pozostałych prac projektowych. Dokonano zapłaty za wykonane faktycznie  roboty do końca 2006 roku. Zadanie w pozostałej części zostanie sfinansowane w roku 2007.

Przebudowa budynku na stołówkę przy Klubie Sportowym

926 92601 6230

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 30 000,00 zł – 100 %

Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót firmę Zakład Gospodarki Komunalnej  z Sępólna Krajeńskiego

Wiaty stadionowe

926 92605 6060

Plan 7 300,00 zł

Wykonanie 7 300,00 zł, - 100 %

Zakupiono dwie wiaty stadionowe dla MLKS „Krajna”.