Załącznik Nr 2 f

Opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych

Budowa wodociągów  - 614 364,00 zł

010 01010 6050

Wykonanie  321 848,73 zł     co stanowi     52,39%

Sieć wodociągowa we wsi Wiśniewka

Plan 374 164,00 zł

Wykonanie 301 129,01 zł – 80,48 %

Budowa wodociągu do Wiśniewki. Roboty wykonywane przez Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych w Złotowie. Zapłata za II etap budowy wodociągu. Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Mogiełka. Zapłacono za zajęcie pasa drogowego – Nadleśnictwo Lutówko. Zakończenie robót nastąpiło w lipcu br. Ostateczne rozliczenie nastąpi w ciągu drugiego półrocza.

Sieć wodociągowa - pozostała

Plan 240 200,00 zł

Wykonanie 20 719,72 zł – 8,63 %

Sporządzenie projektu technicznego wodociągu w miejscowościach Wiśniewa – Kawle, Świdwie, Chmielniki oraz ul. Radosna w Sępólnie Kraj.

Zapłacono za usługi ksero map wielkoformatowych. Pozostałe prace do wykonania w drugim półroczu.

Rozwój obszarów wiejskich 25 000,00   zł

010  01036 6059

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0 zł   co stanowi  0 %

Remont kapitalny Wiejskiego Domu Kultury w Lutowie. Planuje się pozyskanie 80 % dofinansowanie z programu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektor żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Przewidywany koszt zadania 125 000,00 zł. Zabezpieczenie 20 % wkładu własnego – ewentualny wydatek drugiego półrocza.

Droga i chodniki  1 116 938,12 zł

600 60016 6050

Wykonanie 370 088,90  zł co stanowi 33,13 %

Budowa chodnika oraz utwardzenie placu w Lutowie

Plan  16 677,22  zł

Wykonanie 16 677,22  zł  - 100 %

Budowa chodnika oraz utwardzenie placu w Lutowie. Zapłata za roboty wykonane w 2007 r. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj.

Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno

Plan 118 060,12  zł

Wykonanie 104 815,47 zł – 88,78 %

Wyłoniony w przetargu wykonawca: firma SOLO z Tucholi. Zadanie zrealizowane, zapłata końcowa nastąpiła w lipcu 2007 r.

Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Pracownia Projektowa Milik.

Budowa dróg i chodników pozostała

Plan  912 200,00 zł

Wykonanie 248 596,21 zł – 27,25 %

Budowa chodnika na ul. Jeziornej, Broniewskiego, Bema, utwardzenie trelinką ul. Krzyżowej, budowa parkingu przy ZUS(w trakcie realizacji). Zadania wykonane przez Zakład Transportu i Usług.

Zapłata za wykonanie projektu technicznego „Budowa mola spacerowego z kawiarnią i amfiteatrem wraz z przebudową nabrzeża związaną ze zmianą linii brzegowej i budową urządzeń budowlanych z tym związanych”.

Remont ul. Parkowej – roboty wykonane przez firmę DROGBUD z Nakła.

Planowana budowa w II półroczu chodnika w miejscowości Włościbórz – otrzymana dotacja z PZU w wysokości 2.200 zł, przewidywany koszt całkowity 40.000 zł.

Planowana budowa w II półroczu chodnika przy ul. Koronowskiej.

Dofinansowanie budowy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 0 zł – 0 %

Dotacja na budowę ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim, przekazana zostanie po przedstawieniu dowodów zapłaty oraz protokołów odbiorów  z ww. inwestycji.

Ogrodzenie cmentarza w Wałdowie

710 71035 6050

Plan 35 000 zł

Wykonanie 500 zł – 1,43 %

Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu, Zakład Kamieniarski „Kamyszek” z Piaseczna. Wykonywany obecnie jest II etap zadania. Zapłata dotyczy pełnienia nadzoru przez ZTiU.

Zakup komputerów, serwera

750 75023 6050

Plan  147 500,00 zł

Wykonanie 57 346,51 zł – 38,88 %

Zakup komputerów, oprogramowania, licencji na potrzeby administracyjne urzędu. Dostawca komputerów wraz z oprogramowaniem wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego firma Elektra – Comp z Bydgoszczy.

Zakupiono również aparat fotograficzny oraz niszczarki na potrzeby administracyjne urzędu.

Zainstalowano klimatyzator niezbędny do prawidłowego działania serwera urzędowego- Ekoklimax z Bydgoszczy.

W II półroczu planuje się zakup serwera, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-podpisu.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutowie

801 80101 6050

Plan  335 011,00 zł

Wykonanie 232 498,15 zł – 69,40 %

Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie rozbite na 2 etapy. Wykonywany obecnie jest II etap, który obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu oraz stropodachu w części starej szkoły. Zakończenie robót planowane w III kwartale 2007 r.

Wykonany projekt kolorystyki elewacji szkoły – umowa zlecenie Pani J. Grzmiel.

Budowa boiska szkolnego w Wiśniewie

801 80101 6050

Plan  72 000,00 zł

Wykonanie 2 440,00 zł – 3,39 %

Częściowa zapłata za wykonanie ogrodzenia boiska. Wykonawca Zakład Ślusarski Sobota. Planowane wykonanie całości inwestycji w III kwartale 2007 r.

Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę szkolną w ZS w Wałdowie

801 80101 6050

Plan 34 000,00 zł

Wykonanie 0 zł – 0 %

Planowana przebudowa w III kwartale 2007 r. budynku gospodarczego z przystosowaniem na świetlicę szkolną w Wałdowie.

Budowa budynku gospodarczego w Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

801 80104 6050

Plan 12 500,00 zł

Wykonanie 7 854,55 zł – 62,84 %

Zapłata za roboty wykonane w 2007 r. Wykonawca robót Zakład Ogólno – Budowlany Pukownik. Zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – M.Herman, usługi geodezyjne –  J. Fabia . Zakończenie zadania planowane w III kwartale 2007 r.

Zakup placu zabaw do Przedszkola nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

801 80104 6050

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł – 100 %

Zakupiono plac zabaw na potrzeby funkcjonowania  przedszkola.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – pozostała

900 90001 6050

Plan  915 138,87 zł

Wykonanie 3 000,00 zł – 0,33 %

Wykonanie kosztorysu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowy Rynek, Krzyżowa, Wojska Polskiego przez firmę Izol z Włocławka.

Zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z deszczową w ul. Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Krzyżowa. Zapłaty nastąpią w sierpniu 2007 r. W III kwartale inwestycje prowadzone będą w ul. Hallera przez firmę EKOMEL z Chojnic. Wyłoniony został również wykonawca robót związanych z przepompownią ul. Młyńska – Zakład Robót Inżynieryjno – Instalacyjnych -  Gładysz.

Budowa oświetlenia ulicznego

900 90015 6050

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 0 zł – 0 %

Planuje się montaż oświetlenia na słupy ul. Targowa, Piaseczno, Plac Przyjaźni oraz budowa oświetlenia przy Ośrodku Pomocy Społecznej w II półroczu.

Termomodernizacja budynku świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim

900 90095 6050

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie 488,00 0 zł – 0,54 %

Sporządzony został kosztorys inwestorski przez firmę Filar z Koronowa. Wyłoniony wykonawca robót – ZGK sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. Inwestycja realizowana będzie w III kwartale 2007 r.

Termomodernizacja budynku urzędu

900 90095 6050

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 1 210,00 zł – 0,61%

Sporządzony został kosztorys inwestorski przez firmę Filar z Koronowa.

Wykonany projekt kolorystyki elewacji szkoły – umowa zlecenie Pani J. Grzmiel. Wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. Rozpoczęcie robót nastąpi w lipcu 2007. Planowane zakończenie robót – wrzesień 2007 r.

Termomodernizacja budynku OPS w Sępólnie Krajeńskim

900 90095 6050

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 12 266,76 zł – 24,53%

Wykonano podziału pomieszczeń biurowych dla potrzeby funkcjonowania OPS. Zadanie wykonywane przez ZTiU w Sępólnie Krajeńskim. Planowane zakończenie IV 2007 r.

Hala widowiskowo-sportowa

926 926001 6050

Plan 500 000,00 zł

Wykonanie 75 859,6  zł – 15,17 %

Zapłata za dokumentację projektową hali widowiskowo-sportowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej na ciepłociąg do MLKS „Krajna”. W II półroczu 2007 r. planowane jest wyłonienie w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy robót związanych z budową (doprowadzeniem) ciepłociągu do MLKS „Krajna”. W sierpniu złożony będzie wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o udzielenie pożyczki na powyższe zadanie.

Przebudowa budynku na stołówkę przy Klubie Sportowym

926 92601 6230

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 50 000 zł – 50 %

Dotacja dla MLKS „Krajna”. Wykonano remont kuchni przy stołówce. Zadanie wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim - wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Pozostała część dotacji przekazana została w lipcu.