Załącznik Nr 2 f

Opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych

Budowa wodociągów

010 01010 6050

Plan 358 623,41 zł

Wykonanie 358 623,41 zł - 100 %

w tym

Sieć wodociągowa we wsi Wiśniewka

Plan 333 173,15

Wykonanie 333 173,15 zł – 100 %

Budowa wodociągu Sępólno Kraj.- Wiśniewka długości 5334,5m w tym:

- Ø 160 PVC , L= 2136,0 m

- Ø 110 PVC , L= 1926,5 m

- Ø 90 PVC , L= 1272,0 m

- Przyłącza Ø 32 , L= 540,3 m

- Stacja podnoszenia ciśnienia – 1kpl.

Sieć wodociągowa - pozostała

Plan 25 450,26 zł

Wykonanie 25 450,26 zł –100 %

Sporządzenie projektu technicznego wodociągu w miejscowościach: Wiśniewa – Kawle, Świdwie - Chmielniki,  Wałdówko  oraz ul. Radosna w Sępólnie Krajeńskim.

Rozwój obszarów wiejskich

010 01036 6059

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 0 - 0 %

Remont kapitalny Wiejskiego Domu Kultury w Lutowie. Planowano pozyskanie 80 % dofinansowanie z programu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektor żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Przewidywany koszt zadania 125 000,00 zł. Zabezpieczenie 20 % wkładu własnego. Zadanie nie zrealizowane w związku nie otrzymaniem dofinansowania z programu SPO.

Budowa placu zabaw w Iłowie

010 01095 6050

Plan 14 880,00 zł

Wykonanie 14 880,00 zł - 100 %

Budowa placu zabaw w miejscowości Iłowo. Na powyższe zadanie pozyskano środki z konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn.: „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie” w wysokości 13.420,00 zł.

Droga i chodniki

600 60016  6050

Plan 1 487 170,46 zł

Wykonanie 1 487 169,68 zł - 100 %

w tym:

Budowa chodnika oraz utwardzenie placu w Lutowie

Plan 16 678,00 zł

Wykonanie 16 677,22 zł - 100 %

Budowa chodnika we wsi Lutowo-w kierunku Radońska- długości 460m z kostki polbrukowej wraz z parkingiem  o powierzchni 84m2, oraz utwardzenie placu za WOK  o pow. 167m2

Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno

Plan 118 060,12 zł

Wykonanie 118 060,12 zł– 100 %

Budowa chodnika z m. Sępólno Kraj. (ul. Chojnicka) do wsi Piaseczno szerokości 2,5m, długości 321m.

Budowa chodnika w miejscowości Włościbórz

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 2 200,00 zł - 100%

Zakupiono materiał na chodnik w miejscowości Włościbórz w ilości 90m2. Realizacja zadania planowana w roku 2008 r.

Budowa dróg i chodników pozostała

Plan 1 350 232,34 zł

Wykonanie 1 350 232,34 zł – 100 %

Budowa chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ulic i parkingów w Sępólnie Kraj. w ulicy :

- M.Konopnickiej – 306m2

- Osiedle Słowackiego – 1702m2

- Krzyżowa – 306m2

- Jeziorna – 322m2

- Wypoczynkowa – 923m2

- Broniewskiego – 985m2

- Koronowska – 325m2

- Parking przy ZUS – 880m2

- Polna – 382m2

Budowa chodnika w miejscowości Włościbórz o powierzchni – 169m2 ,  oraz  chodnika Sępólno Kraj. -  Sikorz o długości 352 m2 i powierzchni 763,0 m2.

Modernizacja i remont cząstkowy ulicy Jeziornej, Ogrodowej, Parkowej oraz zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w ilości 4850 ton.

Dofinansowanie budowy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim

600 60016 6620

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 70 000,00 zł – 100 %

Przekazano dotację Starostwu Powiatowemu w Sępólnie Kraj. na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Ogrodzenie cmentarza w Wałdowie

710 71035 6050

Plan 43 209,31 zł

Wykonanie 43 209,31 zł - 100%

Budowa ogrodzenia cmentarza w Wałdowie w postaci  muru z kamienia naturalnego o wysokości około 1,0m i długości 260m.

Zakup komputera - biuro rady

750 75022 6060

Plan 4 229,48 zł

Wykonanie 4 229,48 zł – 100 %

Zakupiono komputer dla biura rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Zakup komputerów, serwera

750 75023 6050

Plan 148 394,29

Wykonanie 1148 394,29 - 100 %

Zakup komputerów, oprogramowania, licencji na potrzeby administracyjne urzędu. Dostawca komputerów wraz z oprogramowaniem wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego firma Elektra – Comp z Bydgoszczy.

Zakupiono również aparat fotograficzny oraz niszczarki na potrzeby administracyjne urzędu.

Zainstalowano klimatyzator niezbędny do prawidłowego działania serwera urzędowego- Ekoklimax z Bydgoszczy. W II półroczu zakup urządzeń i licencji, zakup komputerów i skanera, kserokopiarki oraz doposażenia serwerowi Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutowie

801 80101 6050

Plan 336 010,74 zł

Wykonanie 336 010,74 zł - 100%

Wykonanie termomodernizacji ZS w Lutowie polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu styropianem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem elewacji   z kolorystyką. Modernizacja instalacji co wraz wymianą kotła co.

Budowa boiska szkolnego w Wiśniewie

801 80101 6050

Plan 117 893,00zł

Wykonanie 117 879,19 zł - 99,99 %

Wykonanie wraz z podbudową boiska o sztucznej nawierzchni o powierzchni 510m2 wraz z ogrodzeniem z siatki. Zakup na wyposażenie  boiska 2 szt. wiat stadionowych.

Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę szkolną w ZS w Wałdowie

801 80101 6050

Plan 72 561,00 zł 72 561,00 zł

Wykonanie 72 560,49 –  100 %

Przebudowa  budynku gospodarczego z przystosowaniem na świetlicę szkolną polegajaca na dociepleniu styropianem ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie posadzki betonowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej.

Budowa bramy wjazdowej w Zbożu

801 80101 6050 003

Plan 3 845,00 zł

Wykonanie 3 845,00 zł – 100 %

Wykonanie bramy wjazdowej - przesuwnej od strony drogi wojewódzkiej na teren Szkoły Podstawowej w Zbożu.

Budowa budynku gospodarczego w Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

801 80104 6050

Plan 9 129,00 zł

Wykonanie 9 128,78 zł -100%

Budowa budynku gospodarczego o powierzchni 35,0m2 (wym.10 x 3,5m) o kubaturze 103m3.

Zakup placu zabaw do Przedszkola nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

801 80104 6050

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł – 100 %

Zakupiono plac zabaw na potrzeby funkcjonowania przedszkola.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – pozostała

900 90001 6050

Plan 1 339 279,27 zł

Wykonanie 1 184 853,41 zł – 88,47 %

Zrealizowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z deszczową w ul. Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Krzyżowa, budowę przepompowni przy ul. Młyńskiej. Budowa przepompowni na ul. Farnej wraz z kanalizacją w ul. Ogrodowej do włączenia się w ulicę Sienkiewicza.

W IV kwartale wykonano w części sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Hallera. W związku z nieotrzymaniem zezwolenia przez firmę Ekomel na zajęcie pasa w drodze krajowej pozostała część robót zrealizowana będzie w roku 2008r. Opracowano dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Pokrzywnickiego, ul. Bergera, ul. BOWiD, ul. Matejki, części ul. Chojnickiej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Bema i ul. Broniewskiego w Sępólnie Krajeńskim .

Budowa oświetlenia ulicznego

900 90015 6050

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 44 175,83 zł –88,35 %

Montaż oświetlenia na Placu Przyjaźni, ul. Bergera, ul. Farnej. Budowa oświetlenia przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Budowa oświetlenia przy nowo wybudowanym chodniku do Piaseczna. Zakup oświetlenia świątecznego na Placu Wolności i nowo wybudowanym rondzie przy ul. Chojnickiej i Kościuszki. Nie zrealizowano budowy oświetlenia na ul. Targowej, z powodu przedłużających się prac projektowych dla tego zadania.

Termomodernizacja budynku świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim

900 90095 6050

Plan 89 949,01 zł

Wykonanie 89 949,01 zł – 100 %

Termomodernizację budynku świetlicy terapeutycznej wykonano poprzez docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji w kolorystyce, wymiana stolarki drzwiowej. W ramach tych prac przeprowadzono demontaż i utylizację płyt azbestowo – cementowych oraz wymianę instalacji odgromowej.

Termomodernizacja budynku urzędu

900 90095 6050

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 200 000,00 zł – 100 %

III etap modernizacji gmachu urzędu polegał na ociepleniu ścian zewnętrznych tzw. ”nowego skrzydła” styropianem wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej.

Termomodernizacja budynku OPS w Sępólnie Krajeńskim

900 90095 6050

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł – 100%

Dokonano podziału pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania OPS. Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy OPS.

Adaptacja budynku w Wałdowie

900 90095 6050

Plan 257 616,17 zł

Wykonanie 257 616,17 zł – 100 %

Adaptacja budynku byłego baru w Wałdowie polegała na wydzieleniu i budowie 5 szt. mieszkań socjalnych   oraz  7 lokali mieszkalnych.

Hala widowiskowo-sportowa

926 92601 6050

Plan 575 859,61 zł

Wykonanie 575 859,61 zł –100 %

Sporządzono dokumentację techniczną na halę widowiskowo-sportową wraz z infrastrukturą. Rozpoczęto inwestycję poprzez wybudowanie części ciepłociągu zasilającego halę z włączeniem do istniejącego ciepłociągu w ulicy Bajkowej. Na budowę ciepłociągu wraz z przyłączem uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu.

Przebudowa budynku na stołówkę przy Klubie Sportowym

926 92601 6230

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 100 000,00 zł –100%

Wykonano remont i modernizację kuchni przy stołówce zlokalizowanej na obiektach Klubu Sportowego „Krajna”.